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UMOWA NR …………………
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
zawarta w dniu ………………… w Poznaniu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Sportowym Park Tenisowy Olimpia
z siedzibą: ………………………………………
NIP: …………………………… REGON: ……………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………
z siedzibą: ………………………………………
NIP: …………………………… REGON: ……………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
§1
Podstawa zawarcia umowy
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.:
„Modernizacja 5 otwartych kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej w Parku Tenisowym Olimpia”
2. Zamówienie realizowane jest w związku z wykonaniem zadania publicznego pn.:
„Remont 5 otwartych kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej w Parku Tenisowym Olimpia”
na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Sportowym Park Tenisowy Olimpia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, dokumentacją postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kortów tenisowych poprzez wykonanie profesjonalnej nawierzchni mineralnej z mączki ceglanej wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) przygotowanie terenu robót,
b) wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych,
c) przygotowanie i wykonanie podbudowy mineralnej,
d) wykonanie warstwy wyrównawczej,
e) wykonanie nawierzchni mineralnej w technologii ANTUKA lub równoważnej,
f) wykonanie wymaganych spadków i profilowania,
g) montaż linii kortowych,
h) montaż słupków i siatek tenisowych,
i) wykonanie robót porządkowych.
3. Szczegółowy zakres robót określa:
· Opis Przedmiotu Zamówienia,
· oferta Wykonawcy,
· niniejsza umowa.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
· wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz wymaganiami określonymi w OPZ;
· zastosowania materiałów posiadających odpowiednią jakość i przeznaczonych do wykonywania profesjonalnych kortów tenisowych;
· zapewnienia właściwej organizacji robót;
· zabezpieczenia terenu wykonywania prac;
· utrzymania porządku w trakcie realizacji robót;
· usunięcia wszelkich wad i usterek ujawnionych podczas odbioru lub w okresie gwarancji.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót.
§4
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wyłącznie roboty pomocnicze lub towarzyszące.
3. Liczba podwykonawców nie może przekroczyć 3 podmiotów.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania.
5. Roboty technologiczne związane z wykonaniem zasadniczych warstw nawierzchni kortu powinny być wykonane przez Wykonawcę posiadającego wymagane doświadczenie.
§5
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …………………
2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia …………………
3. Za zakończenie robót uważa się wykonanie całości przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
………………… zł netto
plus podatek VAT ……… %
tj.
………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że cena uwzględnia wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na koszt wykonania robót.
4. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w dwóch fakturach: I – dwa karty, II- trzy korty
§7
Odbiór robót
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru.
2. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie … dni od zgłoszenia zakończenia robót.
3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
§8
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres:
60 miesięcy
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje w szczególności:
· nawierzchnię kortów,
· podbudowę,
· wykonane roboty budowlane,
· dodatkowe prace,
· prace zlecone podwykonawcom,
· zamontowane wyposażenie.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad – 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
§10
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku:
1. wykonywania robót niezgodnie z umową,
2. rażącego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę,
3. nieuzasadnionego przerwania robót.
§11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Na okres obowiązywania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….., w wysokości 5% całkowitej ceny brutto umowy tj. na kwotę: …….…………. PLN;
2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………….
4. W przypadku zmiany numeru rachunek bankowego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym Zamawiającego.
§12
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Dopuszcza się zmiany umowy w szczególności w przypadku:
· konieczności wykonania robót dodatkowych,
· wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron,
· zmian wymaganych przez przepisy prawa.
§13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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